ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie remontu dwóch toalet uczniowskich z dostosowaniem jednej toalety dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w budynku przy ul. Wiejskiej 1, 14-240 Susz

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8 - T.J. Dz. U z 2019 roku poz. 1843) w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej 30.000 euro

1.  Zamawiający:

Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu, ul. Wiejska 1, 14 – 240 Susz, www.zssusz.home.pl

tel. 55 2786 198

2. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie remontu dwóch toalet uczniowskich z dostosowaniem jednej toalety dla osób niepełnosprawnych:

Łazienka I. WC dla uczniów z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych (wielkość łazienki 2,5m x 2,8m wysokość 3,5m):

- Likwidacja 3 stanowisk WC:

- demontaż 3 toalet z armaturą,

- wyburzenie ścianek oddzielających toalety,

- demontaż umywalek, suszarki do rąk, lampy.

- Skucie istniejących kafelek ze ścian i podłogi.

- Poszerzenie i montaż drzwi wejściowych min. 90 cm dostosowanych dla osoby niepełnosprawnej.

- Prawidłowe usytuowanie odpływu kanalizacyjnego:

- przesunięcie istniejącego odpływu kanalizacji przez wykucie z podłodzie miejsca na prawidłowo usytuowany odpływ kanalizacji, montaż rur PVC odpływu kanalizacji.

- Wykonanie jednego stanowiska WC dla osoby niepełnosprawnej:

- ułożenie płytek na ścianie do wysokości lamperii (rodzaj i kolor płytek do uzgodnienia z Zamawiającym) - ok 21 m2

- ułożenie płytek na podłodze z kafelek antypoślizgowych (rodzaj i kolor płytek do uzgodnienia z Zamawiającym) - 7 m2

- wykonanie maskowania rury kanalizacyjnej na ścianie bocznej,

- redukcja spękań na ścianach i suficie, położenie gładzi szpachlowa na ścianach powyżej lamperii i suficie - 20m2

- gruntowanie i malowanie sufitu i ścian farbą emulsyjną - 20m2

- Montaż jednej toalety dostosowanej dla osoby niepełnosprawnej wraz z montażem uchwytów dla niepełnosprawnych do WC.

- Montaż umywalki  wraz z uchwytami dla niepełnosprawnych.

- Montaż nowego wieszaka na papier toaletowy, istniejącego dozownika mydła, istniejącej suszarki do rąk, nowego lustra uchylnego i oświetlenia. Montaż na odpowiedniej wysokości dla osób niepełnosprawnych.

W celu wykonania zamówienia Wykonawca dokonuje zakupu wszystkich niezbędnych materiałów i armatury zgodnie z wytycznymi dla osób niepełnosprawnych.

Wywóz gruzu oraz powstałych nieczystości w trakcie remontu leży po stronie wykonawcy.

Łazienka II. WC dla uczniów (wielkość łazienki 2,5m x 2,8m wysokość 3,5m):

- Likwidacja 3 stanowisk WC:

- demontaż 3 toalet z armaturą,

- demontaż umywalek, suszarki do rąk, lampy.

- wyburzenie ścianek oddzielających toalety.

- Skucie istniejących kafelek ze ścian i podłogi.

- Poszerzenie i montaż drzwi wejściowych do toalety min. 90cm

- Wykonanie dwóch zamykanych kabin:

- prawidłowe usytuowanie odpływów kanalizacyjnych w celu utworzenia dwóch toalet przez przesunięcie istniejących odpływów kanalizacji (wykucie w podłodzie miejsca na prawidłowo usytuowane odpływy kanalizacyjne) montaż rur PVC odpływów kanalizacyjnych, montaż dwóch kompaktów WC.

- wykonanie ścianki oddzielającej kabiny,

- ułożenie płytek na ścianie do wysokości lamperii oraz przegrodzie między toaletami (rodzaj i kolor płytek do uzgodnienia z Zamawiającym)

- ułożenie płytek na podłodze z kafelek antypoślizgowych (rodzaj i kolor płytek do uzgodnienia z Zamawiającym) - 7 m2

- montaż dwóch drzwi wejściowych do toalet z zamkiem łazienkowym,

- malowanie rury kanalizacyjnej na ścianie bocznej,

- wyrównanie nierówności, spękań na ścianach i suficie i położenie gładzi szpachlowej na ścianach powyżej lamperii i suficie,

- malowanie sufitu farbą emulsyjną - 7m2

- malowanie ścian farbą emulsyjną - 13m2

- Montaż dwóch toalet, dwóch umywalek i baterii,

- Montaż nowych wieszaków na papier toaletowy, istniejącego dozownika mydła, istniejącej suszarki do rąk, nowego lustra i oświetlenia.

Wywóz gruzu oraz powstałych nieczystości w trakcie remontu leży po stronie wykonawcy.

W celu wykonania zamówienia Wykonawca dokonuje zakupu wszystkich niezbędnych materiałów i armatury.

Wykonawca przyjmując do wykonania w/w roboty zobowiązuje się wykonać je ze szczególną starannością                    i dbałością o interesy Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

Przed złożeniem oferty Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną w Zespole Szkół celem dokonania oszacowania wartości zamówienia i szczegółowo zapoznał się ze specyfiką robót.

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności i konsekwencji z tytułu zaniechania przez wykonawcę w tym zakresie.

Wykonanie powyższych prac przewiduje się w czynnej placówce oświatowej. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia tych robót w sposób nieutrudniający pracę szkoły, z zachowaniem wszelkich przepisów bezpieczeństwa i w czasie uzgadnianym z Dyrektorem Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu.

3. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia do 20 grudnia 2019r.

4. Gwarancja:

Okres gwarancji 24 miesiące

5. Wykaz dokumentów - strona internetowa  www.zssusz.home.pl

- Formularz Ofertowy złożony na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania

6. Miejsce, termin założenia oferty. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty. Rozstrzygnięcie postępowania:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej,  ul. Wiejska 1,                 14-240 Susz  (kancelaria szkoły)  osobiście,  drogą  pocztową w terminie do 15 listopada 2019 roku,                               do godz. 10 00,  w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

" Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu dwóch toalet uczniowskich z dostosowaniem jednej toalety dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w budynku przy ul. Wiejskiej 1, 14-240 Susz".

Oferty złożone po tym terminie zastaną zwrócone. Decydujące znaczenie dla oceniającego zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

2. Jedyne kryterium oceny oferty stanowi cena (cena - 100%). Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który przedłoży ważną ofertę zawierającą najniższą cenę brutto za całość wykonania zamówienia, spośród wszystkich ważnie złożonych w postępowaniu ofert.

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani wiadomością email.

7. Warunki płatności:

Warunki płatności: przelew w terminie 14 dni od wystawienia faktury po zakończeniu i odbiorze robót

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Iwona Fabijańska – 55 2786 198 w. 33

9. Sposób przygotowania oferty:

- Oferowana cena wynika z formularza ofertowego,

- Cena będzie niezmienna przez cały czas realizacji zamówienia i Wykonawca nie może żądać jej podwyższenia,

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z opisu zamówienia, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Oferowana cena brutto za zrealizowanie całości zamówienia podana przez Wykonawcę                                                      w formularzu ofertowym będzie wartością służącą do porównywania ofert.

- W sytuacji kiedy zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia oferty dodatkowej.

10. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

- Cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, wystąpi istotna zmiana okoliczności powodujących, że prowadzenie postępowania lub wykonanie Zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

11. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu, tel: 55 2786 198, mail: zssusz@wp.pl

- Inspektorem Danych Osobowych w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu jest Iwona Fabijańska, tel. 55 2786 198 lub adresem email: iodo@zssusz.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu dwóch toalet uczniowskich z dostosowaniem jednej toalety dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w budynku przy ul. Wiejskiej 1, 14-240 Susz prowadzonym w trybie zapytania ofertowego dla wartości poniżej 30000 euro;

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych spowoduje pozostawienie oferty bez rozpatrzenia;

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dyrektor Zespołu Szkół

im. Ireny Kosmowskiej w Suszu

/-/ Beata Szczepaniak - Furman